Smlouva o realizaci nového orientačního systému na budově OSV

uzavřená podle §1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a financovaná z projektu:

Budoucnost vzdělávání: Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Hradec Králové, registrační číslo CZ.02.02.01/00/23_023/0009114

Smluvní strany

Objednatel:

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62

IČO: 62690094

DIČ: CZ62690094

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 27335582/0800

zastoupená	doc. RNDr. Janem Křížem, Ph.D., rektorem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radomil Šrámek,

vedoucí TPO, radomil.sramek@uhk.cz; David Žbánek, DiS, správce budovy,

david.zbanek@uhk.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech grafiky: Jan Spurný, grafik UHK;

jan.spurny@uhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

……………………

........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …., oddíl .., vložka ..

zastoupená: ……………………………

IČO: …………………..

DIČ: ………………………..

bankovní spojení: …………………..

číslo účtu: ………………………

telefon: ……………….., email: ……………………

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ……………………………

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

- Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a že je odborně i technologicky způsobilý pro realizaci předmětu dle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

- Předmět plnění bude proveden dle platných bezpečnostních předpisů a norem v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami přísl. správních orgánů. Zhotovitel přijímá Objednatele jako slabší smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

Účelem uzavření této smlouvy je nahradit stávající orientační systém v Objektu společné výuky (též i jen “OSV”) novým orientačním systémem s prvky vizuálního stylu UHK, vždy v souladu s požadavky objednatele, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a rovněž realizovat jeho případnou aktualizaci podle potřeb objednatele, vždy v souladu s Grafickým minimanuálem logotypu a Jednotného vizuálního stylu (JVS) Univerzity Hradec Králové, které jsou dostupné na https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/media-a-pr/jednotny-vizualni-styl.;  přílohu č. 1 - projektovou dokumentaci vypracovalo studio Mixage.cz — architektonická a grafická kancelář / Josef Čevora; zpracováno 08-2023.

- Objednatel před uzavřením této smlouvy poskytl zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést demontáž stávajícího orientačního systému v objektu OSV, dále rovněž výrobu a montáž nového vnitřního orientačního systému v tomto objektu a jeho okolí (dále také jen „dílo“), příp. jeho aktualizace, vždy v souladu s přílohami č. 1 a 2.

- Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu Díla.

- Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:

a) pomocné konstrukce a práce nezbytné pro plné provedení Díla

b) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku zejména v místě provedení díla v průběhu jeho provádění,

c) výroba, doprava, montáž, provádění průběžného úklidu všech míst a prostorů dotčených prováděním díla,

d) likvidace odpadů související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími

e) předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu

f) předání díla objednateli

4. 	Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje zrealizovat příp. aktualizaci orientačního systému, tj. dodat (zejm. výroba, doprava, montáž) další aktualizované dílčí položky Díla, v souladu s přílohami této Smlouvy.

III. Podmínky provádění díla

- Zhotovitel prohlašuje, že je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, a to nejpozději před jejich prvním použitím; rovněž prohlašuje, že tyto jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno.

- Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

- Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.

- Všechny škody a ztráty, které vzniknou na dodávce, stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí Díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel se rovněž zavazuje, že k provedení díla budou použity pouze:

- materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých v době jejich použití je známo, že splňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

- materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití nejsou pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

- materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které mají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu prostor objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

- Objednatel je povinen do 14 dnů od účinnosti smlouvy, není-li dohodnuto jinak, poskytnout podklady, tj. zejm. konkrétní popisky na příslušné položky nového orientačního systému, vč. příp. požadavků na vzorkování, viz níže; zaslání emailem na kontaktní osobu zhotovitele je dostačující.

- Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování některých položek předmětu Díla, a to formou předložení fyzických vzorků (nikoliv katalogových listů nebo fotografií (dále také jen „Vzorky“)). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

a) Objednatel zhotoviteli sdělí, že u konkrétní položky Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 14 dnů pak zhotovitel Vzorky předloží objednateli (vedoucímu TPO).

b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují příloze č. 1 a jsou plně funkční (zejm. klip rámů, kvalita tisku)

d) Posouzení Vzorků provede objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje příloze č. 1, informuje o tom zhotovitele; zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.

e) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu Díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům.

f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek vlastnosti dle přílohy č. 1, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele ohledně Vzorkování podle tohoto ustanovení ohledně vzorkování

g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do předmětu Díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na místě plnění, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany za účelem předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Nesplnění povinností zhotovitele zde uvedené se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, rovněž se zavazuje průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid místa plnění a provést i závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa plnění včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu.

- V případě potřeby aktualizace orientačního systému, tj. při realizaci dalších dílčích, aktualizovaných položek Díla podle čl. II, bod 3), písm. g) bude analogicky dodržen postup uvedený v této smlouvě. Cena za toto dílčí doplnění bude fakturována po převzetí této dílčí aktualizace orientačního systému, opět v souladu s pravidly stanovenými v této smlouvě a jejími přílohami. Výhradně pro účely aktualizace orientačního systému si smluvní strany sjednávají inflační doložku, na jejímž základě je zhotovitel každoročně vždy k 1. březnu příslušného roku (počínaje kalendářním rokem následujícím po uzavření této smlouvy) oprávněn jednostranně zvýšit sjednané ceny o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem; o tomto musí zhotovitel objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu. Ustanovení věty předchozí se nevztahují na základní plnění – provedení díla dle této smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění; předání Díla

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předá písemně protokolárně objednateli, a to do 8 týdnů od dodání podkladů zhotoviteli (dle čl. III bod 9); v případě požadavků na vzorky dle čl. III bod 10 pak do 8 týdnů od schválení těchto vzorků. Objednatel se zavazuje, že bezvadně a řádně provedené dílo převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku V této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na dodávce Díla. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel plnění. O tuto dobu se posouvají termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či jeho nečinností.

- Dojde-li z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě plnění k přerušení práce zhotovitelem, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění podle bodu 1.

- Místem plnění je objekt společné výuky Univerzity Hradec Králové v ulici Hradecká 1227, Hradec Králové.

- Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez vad, a to i právních.

- O předání a převzetí Díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami pro bezvadné a řádné užití Díla, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak,

- prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

- datované podpisy Smluvních stran.

- Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. Neoznámení vad dle tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

- Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

- Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu objednatele.

- Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

V.

Cena plnění, platební podmínky

- Cena za realizaci řádné a bezvadné dodávky orientačního systému na OSV v souladu s přílohou č. 1 činí ….……………… Kč bez DPH (řádek „Cena celkem bez DPH (Kč)“). Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení dodávky nového orientačního systému dle této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných v této smlouvě a bude hrazena z dotačního titulu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- Zálohy na platby nejsou sjednány.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

- Zdanitelná plnění, na která se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou fakturována samostatně.

- Podkladem pro úhradu ceny za dodávku Díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- seznam dodaných položek

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- lhůta splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- přílohou faktury bude Předávací protokol dle čl. IV této smlouvy,

- uvedení názvu a registračního čísla projektu.

- Doručení faktury provede zhotovitel v elektronické podobě na e-mailovou adresu prijem.faktur@uhk.cz, a to do 7 dnů od dne uskutečnění zdanitelného plnění.

- Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem v čl. I této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

VI.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

- Dodavatel poskytuje na dodávku nového orientačního systému na OSV záruku za jakost v délce 24 měsíců od:

a) převzetí Díla nebo

- odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

- bylo-li Dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

- Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zjištěné vady je povinen dodavatel odstranit na své náklady.

- Práva z vad Díla objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

- V Reklamaci objednatel uvede alespoň:

- popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

- jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

- Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

- Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména právo:

- na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

- na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

- na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

- odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

- Neomezuje-li vada Díla plný provoz objednatele, má objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

- Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

- V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.

10. V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky z přílohy č. 1, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení Reklamace.

11. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; bod 8 tohoto ustanovení se nepoužije.

- Pokud zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- Lhůty pro odstranění vad jsou následující:

- Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

- Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku objednatele za Zhotovitelem.

- V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VII.
Nebezpečí a náhrada škody; smluvní pokuty

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, předmětu Díla, majetku objednatele a majetku dalších dodavatelů objednatele umístěných v místě provedení Díla, a to ode dne převzetí místa provedení Díla do okamžiku převzetí Díla objednatelem. Okamžikem převzetí Díla objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na objednatele. Tím není omezena odpovědnost zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla objednatelem.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

- Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí zhotovitel nese, je zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení montáže prvků Díla doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám minimálně ve výši ceny Díla na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.

- V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné dodavatelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je dodavatel povinen tuto uhradit z vlastních prostředků.

- Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

- V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 25.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy objednatelem. Toto ustanovení se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

- V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro:

a) předání Díla se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;

b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 3.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;

c) vyklizení místa plnění se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu 3.000,– Kč za každý i započatý den prodlení;

d) uspokojení práv objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,– Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle tohoto ustanovení se uplatní do maximální souhrnné výše 15 % z ceny Díla bez DPH.

9.	Smluvní strany též sjednávají tyto smluvní pokuty:

a) v případě prodlení zhotovitele s předložením pojistky se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 3.000,– Kč za každý i započatý den prodlení;

b) za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 3.000,– Kč.

10.	Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.	Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

12.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

13. Zhotovitel není povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat a prokázat ji.

VIII. Zánik smlouvy, vč. odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

a) Zhotovitel podstatně porušil Smlouvu,

b) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,

c)	existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,

d)	zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,

e)	zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele,

f)	zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

g) v případě nepodstatného porušení Smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

2.	Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

a)	existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,

b)	objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla,

c) v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

3.	Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.	Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

5.	Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně přestane provádět veškeré dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz; předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně. Rovněž předá Objednateli uklizené místo plnění.

6.	Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit; při výpočtu těchto částek vyjdou z cen položek dle přílohy č. 1. Poté do 60 dnů Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s touto částkou podle předcházející věty se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

7.	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Odstoupení má účinky okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

8.	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9.	Smlouva zaniká též vyčerpáním finančního limitu, který je stanoven pro zakázku malého rozsahu dle z. č. 134/2016 Sb., ve znění novel (2 mil. Kč bez DPH), nejpozději však uplynutím 4 let od nabytí účinnosti smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve; vyčerpáním tohoto limitu objednatelem se má na mysli, že součet všech úhrad objednatele na základě této smlouvy dosáhne uvedeného limitu.

X. Závěrečná ustanovení

1.	Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015Sb.

2.	Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

3.	Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

4.	Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5.	Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

6.	Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

- archivovat nejméně do 31. 12. 2039 veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup;

- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

7.	Dodavatel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. Ve znění novel.

8.	Dodavatel prohlašuje, že nefiguruje na jmenném seznamu osob v přílohách nařízení EU ani není jinak sankcionovanou osobou ve vztahu k situaci ohledně sankcí přijatých EU vůči Rusku a Bělorusku (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2014).

9.	Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

10.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12.	Není-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě, jsou vyhotoveny 2 pare smlouvy a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Hradci Králové dne	………………..				 V ……… 	dne

______________________			 ______________________

za objednatele, 				za dodavatele

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D

rektor

Součástí poskytnutých podkladů nejsou písmové systémy Comenia - Serif Pro, Pro Italic, Pro Bold, a Pro Bold Italic ani písmový systém Comenia – Sans ani písmový systém Gradec. Písmové systémy Comenia – Serif Pro, Pro Italic, Pro Bold, a Pro Bold Italic jsou dodavatelům k dispozici na https://www.stormtype.com/families/comenia-serif-pro a písmový systém Comenia - Sans je dodavatelům k dispozici na http://www.suitcasetype.com/comenia-sans/specimen a písmový systém Gradec je dodavatelům k dispozici u MgA. Jiří Toman, nar. 17. 2. 1987, bytem Sametová 731, 460 01 Liberec za cenu 2000,-- Kč bez DPH/1 licenci.