RÁMCOVÁ DOHODA

NA DODÁVKY NÁBYTKU A KUCHYŇSKÝCH LINEK

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

# Univerzita Hradec Králové

# Právní forma:	veřejná vysoká škola zřízená zákonem

Se sídlem:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená:	prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D., rektorem

IČO: 	62690094

DIČ:	CZ62690094

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

# Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Se sídlem/Místem podnikání:	Hradská 280, 396 01 Humpolec

Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1420

Zastoupená:	Františkem Čermákem, předsedou představenstva

IČO:	48202118

DIČ:	CZ48202118

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel”)

uzavřely dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu (dále jen „rámcová dohoda“) na dodávky nábytku a kuchyňských linek do vysokoškolských kolejí (dále jen „VŠK“) UHK.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Účelem rámcové dohody je rámcová úprava práv a povinností smluvních stran v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku tak, aby po dobu trvání rámcové dohody byly zabezpečeny dodávky nábytku a kuchyňských linek včetně montáže a instalace na konkrétní místo určení podle pokynů objednatele, vč. dopravy do místa plnění (dále jen „dílo“), demontáže stávajícího nábytku a kuchyňských linek, zajištění odvozu a ekologické likvidace a zajištění repase krytů digestoří. Dodávaný nábytek bude vždy nový.

  - Rámcovou dohodou jsou sjednány obchodní, platební a další podmínky realizace díla zhotovitelem objednateli, a to včetně sjednání postupu při realizaci Dílčích smluv, které budou uzavírány podle aktuálních potřeb zadavatele. První plnění na základě této rámcové dohody proběhne v předpokládaném objemu dle přílohy 3 této dohody (tj. dodávka pro vchod D), další plnění budou probíhat aktuálně, dle potřeb a finančních možností objednatele po dobu 3 let či do vyčerpání max. celkové částky, tj 5 900 000Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel je vázán rozsahem finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a souhlasí s právem objednatele neodebrat od zhotovitele dílo v plném rozsahu předpokládaném touto rámcovou dohodou.

  - Předmětem plnění této rámcové dohody a navazujících dílčích smluv je zajištění:

- demontáže stávajícího nábytku a kuchyňských linek s výjimkou spížních skříní (u položky č. 16 si odmontování stávajících dveří spížní skříně zajistí sám objednatel)

- odvozu a ekologické likvidace demontovaného nábytku a kuchyňských linek,

- repasování krytů digestoří a jejich zpětnou montáž,

- výroby nového nábytku a kuchyňských linek dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody

- dovozu do místa plnění a montáže nového nábytku a kuchyňských linek v místě plnění

2.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel se na základě rámcové dohody zavazuje dodávat objednateli průběžně po celou dobu trvání rámcové dohody dílo, a to v souladu s podmínkami sjednanými v rámcové dohodě a jejích přílohách a dále převést na objednatele vlastnické právo k dodávanému dílu.

  - Objednatel se rámcovou dohodou zavazuje převzít od zhotovitele řádně a včas dodané, nainstalované a smontované dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to v souladu s podmínkami sjednanými v rámcové dohodě a jejích přílohách.

3.

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV

  - Zhotovitel se zavazuje dodat dílo na základě Dílčích smluv uzavíraných průběžně smluvními stranami na základě této rámcové dohody za podmínek stanovených zde.

  - Dílčí smlouvy budou smluvními stranami uzavírány na základě výzvy k poskytnutí plnění, která musí obsahovat minimálně následující údaje:

- název díla

- rozsah demontáže a souvisejících prací;

- požadované množství (v ks);

- místo a čas plnění

- cenu díla

- a to vždy v souladu s položkami uvedenými v příloze č. 1

Výzva k plnění bude objednatelem zaslána formou písemného návrhu Dílčí smlouvy o dílo Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů doručit smlouvu jím podepsanou, následně podepíše smlouvu objednatel a zajistí její zveřejnění v registru smluv, kterým se stává smlouva účinnou.

V případě, že výzva objednatele k plnění nebude obsahovat náležitosti uvedené shora, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele informovat do tří pracovních dnů od obdržení výzvy k plnění a tuto mu vrátit (pokud ji zhotovitel v této lhůtě objednateli nevrátí, je považována za bezvadnou).

  - Obsah jednotlivých Dílčích smluv nesmí být v rozporu s ujednáními obsaženými v rámcové dohodě a jejích přílohách. V případě rozporu Dílčí smlouvy s rámcovou dohodou a/nebo jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená v rámcové dohodě či jejích přílohách.

4.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, DODACÍ PODMÍNKY

  - Místem plnění je objekt Vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec Králové,  nacházející se na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové. Konkrétní místo plnění (místnost) bude vždy uvedeno v jednotlivých písemných výzvách k plnění.

  - Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo dle čl. 1. odst. 1.4. této rámcové dohody do místa plnění v následujících termínech:

- 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění v případě, že jde o dodávku v celkové hodnotě do 600 000,- Kč bez DPH včetně, přičemž mezi demontáži (čl. 1, odst. 1.4, bod a)) a montáži (čl. 1, odst. 1.4, bod 5) bude ponechána objednateli lhůta 10 kalendářních dnů na zajištění výměny podlahové krytiny  a malířské práce.

- 65 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění v případě, že jde o dodávku v celkové hodnotě nad 600 000,- Kč bez DPH, přičemž mezi demontáži (čl. 1, odst. 1.4, bod a)) a montáži (čl. 1, odst. 1.4, bod 5) bude ponechána objednateli lhůta 20 kalendářních dnů na zajištění výměny podlahové krytiny  a malířské práce.

  - Pro první dodávku díla je stanoven termín plnění následovně:

- demontáž stávajícího nábytku a kuchyňských linek včetně převzetí krytů digestoří pro zajištění repase (dle čl. 1, odst. 1.4 této rámcové dohody) od 2.7.2018 do 13.7.2018

- dodávka vč. související montáže a instalace v místě plnění (dle čl. 1, odst. 1.4 této rámcové dohody) od 6.8.2018 do 3.9. 2018.

  - Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo do místa plnění v konkrétních dnech a časech po předchozí dohodě s objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že každé dílo, které je předmětem plnění dle této rámcové dohody, opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové dílo v obchodním styku.

  - Objednatel požaduje, aby zhotovitel před realizací provedl přesné zaměření v místě plnění pro položky č. 16 – Spížní skříň a položky č. 18 – Kuchyňská linka, u ostatních položek požaduje objednatel ověření všech rozměrů na místě.

  - Objednatel požaduje veškeré skříně kotvit ke zdi a ke všem zámkům dodat 3 ks generálních klíčů.

  - U díla, které bude dodáno v rozloženém stavu nebo vyžaduje instalaci, je zhotovitel povinen provést tuto instalaci, resp. montáž včetně napojení na inženýrské sítě u všech položek díla, kde je napojení na inženýrské sítě možné, a provést prověření bezchybné funkčnosti díla v místě a době plnění. Dále je zhotovitel povinen dvakrát provést seřízení závěsů dveří skříní, a to po uplynutí 6 a 12 měsíců ode dne převzetí přejímacího protokolu objednatelem – o konkrétních datech, ve kterých proběhne seřízení, je zhotovitel povinen objednatele vyrozumět nejméně 5 pracovních dnů předem.

  - Řádné předání a převzetí díla potvrdí vždy objednatel - na přejímacím protokolu vystaveném zhotoviteli s uvedením jednotlivých položek díla, množství, data předání a převzetí díla včetně jména a podpisu zhotovitele a čitelného jména a podpisu příjemce. Tím je povinnost zhotovitele splnit plnění řádně považována za splněnou. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakoukoliv vadu či nedodělek.

  - Objednatel nabývá vlastnického právo k dílu, převzetím díla podle protokolu dle předchozího čl. této rámcové dohody.

  - Zhotovitel také písemně předá objednateli protokol o demontáži, odvozu a likvidaci současného nábytku a kuchyňských linek s uvedením množství jednotlivých položek pro každý byt, které demontuje (podklad pro inventarizační komisi UHK, na jejímž základě budou demontované položky odepsány z evidence majetku).

  - Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli prohlášení o záruce, resp. záruční list na dodané dílo a dále návody a veškerou dokumentaci potřebnou pro nakládání s dílem v českém jazyce.

5.

ZÁRUKA A VADY DÍLA

  - Zhotovitel poskytuje objednateli  na dílo  záruku za jakost a vlastnosti díla, jež odpovídají předmětu a účelu rámcové dohody, a to v délce 36 měsíců ode dne provedení přejímky díla a předání přejímacího protokolu zhotovitelem objednateli. Sjednaná záruční doba neplatí pro dílo, na které je zhotovitelem tohoto díla stanovena záruční doba delší.

  - Poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené touto rámcovou dohodou, jedná se o vady plnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakoukoliv vadu či nedodělek. O této skutečnosti sepíší smluvní strany zápis. Povinnost zhotovitele dle čl. 4 této rámcové dohody tím není dotčena.

  - Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje drobné vady nebo nedodělky, které podle jeho názoru samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání žádnému užívání díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, která bude uvedena na přejímajícím protokolu.

  - Objednatel je povinen u zhotovitele písemně (tj. i elektronicky) uplatnit zjištěné vady díla a nároky z odpovědnosti za jakost díla (dále jen „reklamace“)  bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Zhotovitel je povinen objednateli doručit písemné vyjádření (i elektronicky) k reklamaci v době 5 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude objednateli doručeno písemné vyjádření zhotovitele k reklamované vadě, platí, že zhotovitel uznává reklamaci v plném rozsahu. I reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle odst. 5.4. tohoto článku, v místě plnění, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci.

  - Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel.

  - Záruční doba se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od nahlášení vady do podpisu protokolu o odstranění vady.

  - Zhotovitel se zavazuje, že si v záruční době nebude účtovat cestovní či jiné náklady.

  - Svépomocný prodej dle § 2126 a násl. OZ se nepoužije.

CENA DÍLA

  - Cena dodávaného díla je stanovena v jednotkových cenách za jednotlivé položky díla, které jsou přílohou č. 2 rámcové dohody. Objednatel vždy požaduje dodat dílo v množství dle výzvy k plnění a na základě specifikace uvedené v příloze č. 1 rámcové dohody a v cenách uvedených v příloze č. 2 rámcové dohody.

  - Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 rámcové dohody jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující dodávku (nového) díla, včetně montáže, instalace, dopravy do místa plnění podle pokynů objednatele, demontáže stávajícího nábytku a kuchyňských linek, odvozu a ekologické likvidace či dalších nákladů souvisejících s dodávkou díla v této rámcové dohodě výslovně neuvedené. Zvýšení nabídnutých jednotkových cen dle přílohy č. 2 rámcové dohody je možné pouze v případě a v rozsahu změny zákonných sazeb DPH.

7.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě řádných daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem a řádně doručených objednateli. Údaje potřebné pro vystavení faktury uvede objednatel  v dílčí smlouvě.

  - Fakturovaná částka bude odpovídat rozsahu dodaného díla a fakturace bude probíhat v rozdělení na investiční a  neinvestiční fakturu následovně:

- Níže uvedené položky dle přílohy č. 2 výkaz – výměr budou součástí investiční faktury (z důvodu evidence investičních položek v účetnictví objednatele):

- položka č. 16 spížní skříň – nové stávající dveře,

- položka č. 18 kuchyňská linka a

- položka č. 19 skříň úložná 4-dílná vestavná,

- ostatní položky dle přílohy č. 2 Výkaz - výměr budou součástí neinvestiční faktury, která bude zahrnovat tyto fakturované položky:

- položka č. 1 Skříň knihovna 80 x 37,8 x 195 cm,

- položka č. 2 skříň úložná 6-dílná uzamykatelná, L/P provedení 120 x 46,8 x

195 cm,

- položka č. 3 šatní skříň otevřená 60 x 50 x 195 cm,

- položka č. 4 zrcadlová stěna 50 x 80 cm,

- položka č. 5 věšáková stěna 100 x 180 cm,

- položka č. 6 botník na kovové konstrukci 100 x 35 x 45 cm,

- položka č. 7 psací stůl 120 x 35,5  x103,2 cm,

- položka č. 8 nástavba nad pracovní stůl 120 x 35,5 x 103,2 cm,

- položka č. 9 postel na kovové konstrukci,

- položka č. 10 matrace 85 x 195 cm,

- položka č. 11 židle na kovové konstrukci,

- položka č. 12 police závěsná 88 x 25 x 25 cm,

- položka č. 13 nástěnné obložky k postelím rovné 200 cm, výška 57 cm,

- položka č. 14 nástěnné obložky k postelím rovné 260 cm, výška 57 cm,

- položka č. 15 nástěnné obložky k postelím rovné 91 cm, výška 57 cm

- položka č. 17 jídelní stůl na kovových nohách 80 x 80 cm, výška 75 cm,

- položka č. 20 jídelní stůl pod okno na kovových nohách 212 x 37 cm, výška 75 cm.

  - Faktury je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli  vždy do 14 dní od přejímky díla objednatelem podle dílčí smlouvy uskutečněné v souladu s rámcovou dohodou. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit též všechny přejímací protokoly potvrzené objednatelem.

  - Splatnost faktur činí 30 dní ode dne prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních rámcové dohody.

  - Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložen přejímací protokol, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh díla, než bylo dohodnuto v  dílčí smlouvě o dílo s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.

  - Faktury jsou považovány za proplacené okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

  - Zálohové platby se neposkytují.

8.

DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Zhotovitel se zavazuje provést ekologickou likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění rámcové dohody v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Zhotovitel je povinen po demontáži, dodávce, případně montáži díla provést úklid místa dodání a uvést jej do původního stavu.

  - Zhotovitel se dále zavazuje:

- dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

- zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce ve smyslu příslušných právních předpisů;

- vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik.

  - Objednatel  se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup na místo plnění a poskytnout potřebné informace, podklady a součinnost nutné pro realizaci dodávky zhotovitelem. Objednatel  se dále zavazuje zajistit zhotoviteli připojení na zdroj elektrické energie (230 V) po dobu realizace dodávky na vlastní náklady objednatele, a to přímo v místě plnění.

  - Zhotovitel bude realizovat dodávku v 8-patrové budově bez nákladního výtahu, osobní výtah bude mít zhotovitel k dispozici. Během dodávky díla nesmí dojít k porušení provozních podmínek osobního výtahu.

  - Objednatel  je oprávněn průběžně kontrolovat realizaci dodávky díla, zejména si vyhrazuje právo na kontrolu vyrobených dílů nábytku před zahájením montáže. Při zjištění, že zhotovitel realizuje dodávku v rozporu s obsahem rámcové dohody, resp. dílčí smlouvy, je objednatel  oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci.

  - V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch/předmětů v místě plnění zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy/předměty nejpozději ke dni předání díla do bezvadného stavu. Neučiní-li tak, je objednatel  oprávněn zajistit uvedení těchto ploch/předmětu do bezvadného stavu na náklady zhotovitele.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této rámcové dohody, zákona či jiných právních předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

9.

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

  - V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla (nebo jeho části) či s jeho montáží nebo instalací ve sjednané době je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty celkem, a to takto:

- prodlení zhotovitele s dodáním díla (nebo jeho části) do bytu o dvou  dvoulůžkových pokojích (vybavení studentského bytu určeného pro 4 studenty) ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

- prodlení zhotovitele s dodáním díla (nebo jeho části) do bytu o dvou třílůžkových pokojích (vybavení studentského bytu určeného pro 6 studentů) ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

prodlení zhotovitele s dodáním díla (nebo jeho části) do chodby jednoho studentského bytu, komory a/nebo do kuchyně ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 5.4. rámcové dohody, je objednatel  oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, uplatněných v záruční době dle čl. 5 odst. 5.5.rámcové dohody, je objednatel  oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.

  - V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

  - Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a zhotoviteli   prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

  - Zadavatel požaduje, aby se v nábytku neobjevily žádné nebezpečné látky, aby veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva pocházely ze zákonně vytěžené suroviny, což bude zhotovitel povinen prokázat před realizací samotné dodávky předložením prohlášení o shodě, že vlastnosti výrobků splňují všechny požadavky stanovené v nařízení vlády č. 171/1997 Sb., č. 19/2003 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky, a že tyto výrobky jsou bezpečné při jejich obvyklém použití. Shoda musí být posouzena postupem uvedeným v § 2 odst. 2 nařízení vlády č.171/1997 Sb., č.19/2003 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a to autorizovanou osobou. Nesplnění této podmínky je podstatným porušením plnění díla, a tedy i důvodem k odstoupení od uzavřené dohody.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., které provede objednatel.

  - Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 3 let od nabytí účinnosti této rámcové dohody nebo do vyčerpání částky odpovídající výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 5 900 000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

  - Zánikem účinnosti rámcové dohody či předčasným ukončením rámcové dohody nejsou dotčeny závazky smluvních stran vzniklé na základě rámcové dohody a dílčích smluv za dobu jejích trvání, ani odpovědnost zhotovitele za vady díla či odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou porušením rámcové dohody a dílčích smluv.

  - Rámcová dohoda může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

  - Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od rámcové dohody odstoupit v případech a za podmínek stanovených v občanském zákoníku č. 89/2012Sb.  Odstoupení od rámcové dohody musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením rámcové dohody ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

  - Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto rámcovou dohodou, se řídí  příslušnými právními předpisy. Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky, a to pouze v částech, které nemají vliv na podmínky předmětné veřejné zakázky. Podstatná změna rámcové dohody není přípustná.

  - Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním celého znění rámcové dohody včetně cenových údajů, a příslušných metadat v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel po dobu trvání rámcové dohody zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této rámcové dohodě a údaje o této rámcové dohodě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající  z právních předpisů, a to i v souladu se zásadami GDPR.

  - Smluvní strany jsou povinny při plnění této rámcové dohody vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této rámcové dohody a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této rámcové dohody. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo právy třetích osob.

  - Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu rámcové dohody uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši nejméně  5 000 000,-- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 rámcové dohody. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání rámcové dohody bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Pojistná smlouva / pojistný certifikát v příloze č. 4 obsahuje min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo zhotovitele, druh pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání pojistné smlouvy a dále v případě pojistné smlouvy uzavřené na dobu kratší než je doba trvání této rámcové dohody je zhotovitel povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této rámcové dohody pojistnou smlouvu / pojistný certifikát, ze které/ho bude zřejmé automatické prodlužování této pojistné smlouvy o každé další období.

  - Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Rámcová dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel  obdrží po dvou z nich.

  - Smluvní strany prohlašují, že rámcovou dohodu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah rámcové dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření rámcové dohody rozhodující.

  - Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace  - popisy položek a technické výkresy (vizualizace)

- Příloha č. 1a – Výkresy prvků

- Příloha č. 1b – Půdorys

- Příloha č. 1c -  Vizualizace

- Příloha č. 2 -  Výkaz výměr (položkové ceny)

- Příloha č. 3 -  Objem prvního plnění pro vchod D

- Příloha č. 4 – Pojistná smlouva/pojistný certifikát

V Hradci Králové dne 13. 06. 2018	V Humpolci dne 12. 06. 2018

……………………………………			……………………………………

Univerzita Hradec Králové			PROFIL NÁBYTEK, a.s.