Obchodní podmínky (Smlouva o dílo)

na dodávku stavby „Rekonstrukce interiérů na budově J pro FIM UHK“

(dále jen smlouva)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k projektu:

Podpora rozvoje studijního prostředí UHK, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008569

Smluvní strany

objednatel:		UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ; Fakulta informatiky a managementu

se sídlem:		Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

zastoupená:		prof. RNDr. Josefem HYNKEM, MBA, Ph.D., děkanem fakulty

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

zástupce ve věcech technických:

IČ:		62 69 00 94

DIČ:     		CZ 62 69 00 94

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551

e-mail: radek.silhan@uhk.cz

fax: 493 332 544

a

zhotovitel:	ERAMONT s.r.o.

poštovní spojení:	Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: 	Pavlem Struhařem, jednatel společnosti

IČ:	260 01 381

DIČ:                            CZ26001381

Plátce DPH: ANO / NE (zvolte odpovídající)

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

fax:

zapsán v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19340

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

zástupci ve věcech technických:

čl. I

Předmět smlouvy – díla, místo plnění

- Předmětem této smlouvy je provedení stavebních úprav a úprav interiérů v budově FIM, která se nachází v lokalitě „Na Soutoku“ a je ve vlastnictví Univerzity Hradec Králové, v rámci realizace stavební akce „Rekonstrukce interiérů FIM UHK“ související s realizací projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí UHK“, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008569, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.

Jedná se zejména o výměnu, doplnění, nebo renovaci podlahových krytin včetně provedení nové výmalby v učebnách, posluchárnách a studentských zónách a osazení SDK předstěn na specifikovaných částech stěn z lícovaného zdiva a demontáž stávajícího zasklení atrií v 1. NP objektu a provedení nového proskleného zastřešení atrií z AL profilů včetně zasklení výdechů vzduchotechniky.

Rozsah předmětu (stavby) je blíže vymezen DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU  ze dne 18. 7. 2018 vypracovanou Gebas atelier architects s.r.o. jejíž součástí je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, technické podmínky a popisy jednotlivých stavebních a řemeslných prací a dodávek, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

- Součástí dodávky stavby je i vypracování výrobní dokumentace nové konstrukce zasklení výdechů vzduchotechniky a zastřešení atrií v 1.NP objektu a dokumentace skutečného provedení stavby.

- Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- Zhotovitel stavby je povinen vykázat přiměřenou součinnost s budoucím samostatným dodavatelem elektromontážních prací, které budou realizovány ve stejném časovém období. Tento dodavatel bude vybrán následně na základě samostatného výběrového řízení.

- Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své činnosti.

- Zhotovitel si před realizací provede přesné zaměření všech rozměrů na místě. Osobní výtah lze použít k dopravě materiálu, ale výtah se nesmí poškodit.

- Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

      - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

      - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku v místech dotčených stavbou,

      - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu stavby 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),

      - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

      - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- provedení všech opatření k zajištění neomezení veškerých podmínek nutných k provozu objektu FIM při provádění stavby,

      - zajištění vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci stavby ve smyslu písm. e), odst. 2. 2., kapitoly A, „Přílohy č. 2 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby“, vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
„o dokumentaci staveb“,

- Dílo bude zhotoveno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními a hygienickými předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), které se pro účel této smlouvy považují za závazné, a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR.

- Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

      - Do všech výkresů a textů projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

      - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že všechny nosné, spojovací, pomocné a podobné prvky nutné k montáži a bezvadnému dodání má zahrnuty do ceny díla.

11) Místo plnění předmětu smlouvy: Fakulta informatiky a managementu, Hradecká ul. č.p.1249/6, 500 03 Hradec Králové (budova „J“ dle provozního označení objednatele).

čl. II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I Předmět smlouvy – díla, místo plnění této smlouvy v termínu: do 10. 02. 2019.

- Postup prací bude prováděn tak, aby nebylo narušeno využití učeben dle harmonogramu obsazenosti učeben FIM – léto 2018 a ZS (viz. příloha č.2 této smlouvy)

- Ke dni předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyklizeno a uklizeno místo montáže 
a zhotovitel připraví k podpisu předávací protokol.

čl. III

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I. této smlouvy a v termínech dle čl. II. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	           					4 289 154,00 Kč

DPH 21%   							                   900 722,34 Kč

Cena celkem vč. DPH						      5 189 876,34 Kč

- Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy dle čI.I bod 1.

  - Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná a vyjadřuje 
 ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

čl. IV.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

- Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě soupisu prací odsouhlasených objednatelem po dokončení  jednotlivých celků (např. místnost, posluchárna, studijní zóna) tak, jak jsou navrženy v DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU ze dne 18. 7. 2018 vypracované Gebas atelier architects s.r.o.

- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný a odsouhlasený podle dohodnutého způsobu. Účetní doklady budou, mimo jiné, obsahovat i následující specifické identifikační údaje:

- text s názvem této smlouvy o dílo,

- text s názvem a číslem souvisejícího dotačního projektu EU.

- rozdělení na položky obsahující technické zhodnocení a položky oprav a údržby

- vyúčtování DPH

- Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů ode dne doručení.

- Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle 
§ 92a zákona o DPH bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

čl. V

Záruční lhůty

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  Objednatel má i nároky zodpovědnosti za jakost díla.

- Záruční lhůta je stanovena v délce 36 kalendářních měsíců. Počátek běhu záruční doby nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.

- Reklamovaná vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem není-li dohodou mezi stranami stanovena jinak.

čl. VI

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty celkem až do výše celkové smluvní ceny bez DPH, 
a to takto:

- prodlení zhotovitele s dodáním díla (nebo jeho části) do každé jednotlivé počítačové učebny, posluchárny, seminární místnosti nebo studijní zóny, ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení;

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v předávacím protokolu dle čl. II odst. 3. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení až do výše celkové kupní ceny bez DPH.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, uplatněných v záruční době dle čl. V odst. 2, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.

- V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

- Uplatněním nároku na smluvní pokutu, není dotčen nárok na náhradu škody, která v důsledku porušení smlouvy objednateli vznikne, včetně případné škody uplatněné poskytovatelem dotace nebo správcem daně.

čl. VII

Ustanovení závěrečná

- Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e)  
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

- Příloha č. 1: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU ze dne 18. 7. 2018 vypracovanou Gebas atelier architects s.r.o.

- Příloha č. 2: Harmonogram obsazenosti učeben FIM – léto 2018 a ZS

- Příloha č. 3: Výkaz výměr

V Hradci Králové, dne 03.09.2018                     V Hradci Králové, dne ………………

Za zhotovitele:					Za objednatele:

…….……………………………………				…….……………………………………

Pavel Struhař	prof. RNDr. Josef HYNEK, MBA, Ph.D.

Jednatel společnosti	děkan