SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená  níže uvedeného dne, měsíce a roku,

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY

objednatel:	        Univerzita Hradec Králové

sídlem:	        Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III

zastoupený:                               ……………………………….

kontaktní osoba:       	        Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

telefon :			     	  +420 493 332 551

e-mail:	                                 radek.silhan@uhk.cz

IČ:					            62690094

DIČ:					            CZ62690094

datová schránka:

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel:

sídlem   :

zastoupený:

kontaktní osoba:       :

bankovní spojení :

telefon :

e-mail:

IČ :

DIČ :

datová schránka:

dále jen „zhotovitel“

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

Účel smlouvy

- Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

- Účelem této smlouvy je zejména vyhotovení studie a požadovaných úrovní projektové dokumentace záměru objednatele pro realizaci úprav venkovních prostor vysokoškolských kolejí (VŠK) objednatele, tj. modernizaci studentského hřiště a zpevněných a nezpevněných ploch před prostorem VŠK (Palachova ul. Hradec Králové), vč. příp. obstarání jejich nezbytného projednání před příslušným stavebním úřadem s cílem získat stavební povolení pro realizaci záměru a následného autorského dozoru při realizaci záměru podle dotčené projektové dokumentace.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s reálným stavem dotčených prostor osobní prohlídkou před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil odpovědně cenu díla.

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo definované touto smlouvou a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

Článek 1.

předmět smlouvy (díla)

  - Předmětem smlouvy o dílo jsou veškeré činnosti související s naplněním účelu smlouvy - tj. s projektovou přípravou, získáním stavebního povolení pro realizaci úprav venkovních prostor VŠK UHK (viz příloha č. 1) podle související platné právní úpravy a následným autorským dozorem modernizace studentského hřiště a zpevněných a nezpevněných ploch na parcelách č. 479/48, 479/47 a st.2301 v k.ú. Nový Hradec Králové  Palachových kolejí Univerzity Hradec Králové dále jen „dílo“.

  - Plnění podle této smlouvy zahrnuje především zejm. realizaci vymezených částí:

- Zakreslení stávajícího stavu, objasnění základních cílů s objednatelem, zabezpečení průzkumných prací ve vztahu k zajištění projektu a zpracování Studie.

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), za účelem výběru zhotovitele díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a bude zahrnovat zejména:

- modernizaci studentského hřiště ve stávající poloze,

- modernizace zpevněných a nezpevněných ploch venkovního areálu kolejí,

- Předmět díla je blíže specifikován v příloze č.1 smlouvy o dílo – Nová PD na vypsání VZ na projektování venkovních prostor VŠK UHK.

- Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby, v rozsahu a obsahu dle platných právních předpisů, a její součástí bude položkový rozpočet se soupisem prací a výkazem výměr.  Položkový rozpočet bude bez agregovaných položek a s finančním členěním na investiční a neinvestiční prostředky. Navržené materiály, konstrukce a barevnosti budou konzultovány s objednatelem.

- Předpokládané náklady budoucího stavebního díla (investiční a neinvestiční) jsou objednatelem stanoveny jako maximální a současně i nepřekročitelný limit veškerých nákladů, a to ve výši 20.000.000,- Kč bez DPH. Tento limit musí být zhotovitelem dodržen.

- Součástí předmětu plnění je dále i:

- Prověření předpokládaných skutečností na místě realizace a stanovení a objasnění cílů s investorem.

- Konzultace navrhovaných postupů provádění stavebního díla, kvality a rozsahu navrhovaných materiálů a prvků stavby s ohledem na jejich pořizovací cenu a provozní náklady.

- c) Inženýrská činnost

- – tj. zajištění stavebního povolení pro realizaci díla – veškeré inženýrské činnosti a zajištění ostatních stupňů projektových dokumentací, které bude vyžadovat příslušný stavební úřad, respektive stavební zákon, pro zajištění stavebního povolení.

- Autorský dozor během realizace stavby (AD)

Autorský dozor v rámci realizace stavby zahrnuje:

- účast autorského dozoru na kontrolních dnech při provádění stavby min. 1x týdně tak, aby byl schopen rozhodovat neprodleně na místě, zda dodavatelem předložené návrhy dodávek splňují podmínky projektu a technických podmínek,

- účast na závěrečné prohlídce stavby - kolaudaci stavby

- autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

  - Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora uvedenému předmětu smlouvy i další, ve smlouvě a jejích přílohách neuvedené činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této smlouvy.

  - Projektová dokumentace bude předána v rámci ujednané ceny v počtu 4 vyhotovení (paré) v tištěné formě a 1x v digitální formě na optickém nosiči (CD/USB) ve formátu - textová část *.doc a .pdf, výkresová část *.dgn, *.dwg, *.jpg a .pdf, rozpočet a slepý soupis prací s výkaze výměr budou v digitální formě ve formátu  *xls.

- Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu, na základě samostatné objednávky.

  - Zhotovitel je v rámci plnění podle této smlouvy též povinen poskytnout součinnost objednateli při výběru dodavatele díla, tj. zejména zodpovídat technické dodatečné dotazy uchazečů při výběrovém řízení, týkající se projektové dokumentace (též i jen „PD“) zpracované zhotovitelem dle této smlouvy o dílo. Tato součinnost zhotovitele za účelem objasnění PD či za účelem odstranění vad PD (které jsou příp. dotazy též zjištěny) bude poskytována po dobu běhu lhůty pro podání nabídek u uvedeného výběrového řízení. V tomto případě je zhotovitel povinen bezplatně do 2 pracovních dnů ode dne obdržení dodatečného dotazu ze strany objednatele zhodnotit daný dotaz a zaslat objednateli jednoznačné písemné vysvětlení, a případně současně provést a zaslat objednateli elektronickou formu úpravy příslušných částí projektové dokumentace dotčené dotazy uchazečů tak, aby byl dodržen aktuálně účinný zákon o zadávání VZ a zajištěn soulad projektové dokumentace s výkazem výměr a byly odstraněny veškeré vady díla a nejasnosti. Má se za to, že takové úpravy jsou reklamací a Zhotovitel je vyřizuje bez nároku na odměnu.

Článek 2.

- Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1. Předmět smlouvy (díla) této smlouvy v níže uvedených termínech:

  - Fáze 1 - Zakreslení stávajícího stavu, objasnění základních cílů s objednatelem, zabezpečení průzkumných prací ve vztahu k zajištění projektu a zpracování Studie

- Práce na této části předmětu díla budou zhotovitelem zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

- Termín dodání: 7 týdnů  od účinnosti smlouvy

  - Fáze 2 – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně podrobného soupisu prací s výkazem výměr.

- Práce na této části předmětu díla budou zhotovitelem zahájeny po protokolárním převzetí Studie.

- Termín dodání: 11 týdnů od převzetí Studie

  - Fáze 3 – Inženýrská činnost  - tj. zajištění stavebního povolení v právní moci

- Práce na této části předmětu díla budou zhotovitelem zahájeny po protokolárním převzetí DPS objednatelem.

- Termín dodání: 11 týdnů od převzetí DPS

  - Fáze 4 – Autorský dozor

- Termín: práce na této části předmětu plnění budou zhotovitelem prováděny při budoucí realizaci stavebního díla podle zhotovitelem zhotovené PD.

  - Doba provádění výkonu autorského dozoru dle článku 1 této smlouvy bude ukončena po zhotovení díla generálním dodavatelem stavebních prací bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho část dle tohoto článku smlouvy, jeho řádným provedením a předáním objednateli v souladu s ustanovením smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou.

Článek 3.

cena Díla

  - Cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

|  | Cena v Kč (CZK) bez DPH | Vypočtené DPH | Cena v Kč (CZK) vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem (fáze 1 +2 + 3 + 4) | … | … | …. |

- Ceny za jednotlivé ucelené části předmětu díla (též jsou:

- Cena za  fázi 1:

- Cena  bez DPH		 	,-Kč

- DPH 21%			,-Kč

- Cena celkem vč. DPH 	,-Kč

- Cena za fázi 2:

- Cena  bez DPH		 	,-Kč

- DPH 21%			,-Kč

- Cena celkem vč. DPH 	,-Kč

- Cena za fázi 3:

- Cena  bez DPH		 	,-Kč

- DPH 21%			,-Kč

- Cena celkem vč. DPH 	,-Kč

- Cena za fázi 4:

- Cena z bez DPH	           ,-Kč

- DPH 21%		           ,-Kč

- Cena celkem vč. DPH           ,-Kč

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla a zejména pak i odměna za poskytnutí práva užít dílo včetně případných dodatečných úprav pro objednatele ve smyslu autorského zákona.

- Součástí ceny za dílo jsou i činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení zhotovitelem je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení zhotovitel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

Článek 4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

  - Cena za provedení projektové přípravy bude uhrazena na základě daňového dokladu po splnění každé dílčí fáze/části díla.

  - Cena za provedení autorského dozoru (fáze 4) bude uhrazena po zhotovení díla generálním dodavatelem stavebních prací bez vad a nedodělků.

  - Splatnost zhotovitelem vystavené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

  - Faktura jako daňový a účetní doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje 
a bude předána objednateli v jednom vyhotovení.

  - Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který nesprávnou nebo neúplnou fakturu zneplatní a doručí objednateli fakturu novou. V těchto případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti.

Článek 5.

Záruka ZA JAKOST, vady díla

  - Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy (zejm. čl. 1), tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné, jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla.

  - Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace (včetně správnosti a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr-položkový rozpočet) a proveditelnost budoucího stavebního díla dle této PD.

  - Objednatel považuje za vadu díla i rozpor mezi zhotovenou a předanou PD a výkazem výměr. Objeví-li se tato vada v rámci případných dotazů u soutěže na výběr dodavatele budoucího stavebního díla – v tomto případě jsou povinnosti zhotovitele vymezeny v čl. 1.5 této smlouvy.

- 5.4   Pro případ jakékoliv další vady PD (zejm. rozpor s VV či jiná chyba), která vyvstane při realizaci díla podle PD, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat odstranění vady v záruční době (viz níže) a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou.

  - Jestliže zhotovitel neodstraní vady podle ujednání v tomto článku, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je pak povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 10 kalendářních dnů od jejich vyúčtování Objednatelem, které je oprávněn zahrnout (roz. započíst) do faktury vystavené zhotovitelem.

  - V případě, že tato PD bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat náhradu skutečně způsobené prokazatelné škody vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo (jeho části) na celou dobu, po kterou bude dílo zhotovováno s tím; záruka skončí uplynutím doby 72 kalendářních měsíců od termínu protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace.

Článek 6.

Provádění díla a součinnost smluvních stran

  - Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, platnými normami ČSN a veškerými platnými technickými i právními předpisy ČR.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit dokončení díla podle této smlouvy a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkonů objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

Článek 7.

smluvní sankce a pokuty

  - V případě prodlení zhotovitele s časem plnění dle čl. 2 této smlouvy (doba plnění) se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním kteréhokoliv z dohodnutých termínů a to do 30 kalendářních dnů a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení nad 30 kalendářních dnů. Smluvní pokuty je oprávněn Objednatel započíst jako svoji pohledávku do faktury vystavené Zhotovitelem.

  - V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, či její části dle této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním termínu stanoveného dle této smlouvy. Dané ustanovení se nepoužije v případě vis maior.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele či zhotovitele účtovat smluvní pokutu. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.

Článek 8.

Předání a převzetí díla

  - Předáním a převzetím částí díla se ve smyslu ustanovení zákona rozumí okamžik protokolárního předání částí díla. Místem předání (částí) díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

  - Vznese-li při předávání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatel vůči zhotoviteli námitky, zhotovitel odstraní vady plnění ve lhůtě objednatelem stanovené a teprve po jejich odstranění se má za to, že bylo plněno bezvadně a předmět smlouvy bude považován za způsobilý k využívání dnem jeho odevzdání.

Článek 9.

Užití projektové dokumentace

9.1 	Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze zhotovitele na objednatele. Současně objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu §12 zákona 
č. 121/2000 Sb. za tímto účelem v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek.

- Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci (dále i jen „PD“), a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití.

- Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly.

- Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

- Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby a její realizace, zajištění prostředků pro realizaci stavby, k výběru zhotovitele stavby a samotné realizaci stavby a užívání stavby

- Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 zákona č. 121/2000 Sb. Objednatel však není povinen licenci využívat.

- Tato licence je poskytována jako výhradní licence; zhotovitel není oprávněn 
bez souhlasu objednatele poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud 
se s objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dílo užít.

- Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednatel povinen před úpravou (změnou) poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny).

- Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Kromě toho informace o díle poskytuje objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., v rozsahu této licence.

- Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

- Zhotovitel a objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již 
v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu.

Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

Článek 10.

Ukončení smlouvy

  - Účastníci jsou oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna 
ze smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Odstoupit od této smlouvy není oprávněn ten účastník, který je s plněním smluvní povinnosti sám v prodlení. Smlouva bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy bylo odstoupení uloženo na poště v případě nedoručitelnosti.

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména:

- pokud je zhotovitel v delším než třicetidenním prodlení s plněním svých závazků,

- pokud je zhotovitel po dobu delší třiceti dnů bez závažného důvodu nečinný,

- pokud zhotovitel jedná v rozporu s touto smlouvou o dílo.

  - V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část ceny díla za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů, a to do třiceti dnů po vystavení faktury.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 
ve znění pozdějších předpisů

11.2. Tato smlouva zavazuje smluvní strany navzájem a jejich právní nástupce.

11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí straně bez výslovného souhlasu objednatele.

11.4. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

11.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou.

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s právními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, likvidace odpadů apod.), že všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž Zhotovitel prohlašuje, že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem. Porušení povinnosti uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.

11.8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

11.9. Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel, ani dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění novel.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že nefiguruje na sankčních seznamech ČR/EU ani není jinak sankcionovanou osobou ve vztahu k situaci ohledně sankcí přijatých ČR/ EU vůči Rusku a Bělorusku (např. nařízení Rady EU č. 576/2022, 269/2014 či 208/2014 či apod.).

11.11. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

11.12. Nebude-li smlouva podepsána elektronicky, pak je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po jednom exempláři.

- Příloha č.1 – Požadavky na PD pro úpravy venkovních prostor VŠK UHK

- V Hradci Králové dne     ………………     		V ……………  dne     …………

- ………………………………………                                                …………………………………………

- za objednatele                                                        	 za zhotovitele