# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

## Migrace obsahu LMS ze systému Blackboard do systému Moodle na UHK

Specifikace předmětu plnění

Zadavatel vyhlašuje veřejné výběrové řízení na zajištění kompletní migrace 700 stávajících studijních kurzů z e-learningové platformy Blackboard do systému Moodle LMS (dále jen Moodle). Migrace bude provedena do stávajícího systému Moodle LMS provozovaného zadavatelem a proběhne ve dvou krocích: nejprve do testovacího prostředí zadavatele a po ověření a schválení výsledků bude následně realizován přenos do produkčního prostředí.

Předmětem plnění je:

- příprava migračního prostředí na straně dodavatele,

- vývoj a konfigurace migračních skriptů a nástrojů

- pilotní migrace 50 kurzů do prostředí Moodle LMS,

- migrace 650 kurzů do prostředí Moodle LMS

- projektové řízení a koordinace celého procesu migrace,

- zpracování dokumentace migrace včetně validačních výstupů,

- školení uživatelů zaměřené na tvorbu a úpravu kurzů v Moodle LMS.

Požadavky na přenášená data

Předmětem migrace jsou:

- studijní materiál (texty, multimédia, dokumenty),

- aktivity a zdroje podporované Moodle LMS,

- testy, úkoly a další činnosti,

- vnitřní struktura kurzů (sekce/podsekce),

- související souborová struktura.

Dodavatel zajistí, že kurzy budou po migraci upraveny do přehledné struktury sekcí a podsekcí odpovídající struktuře v Blackboard.

Migrace nebude zahrnovat přenos osobních ani studijních dat uživatelů.

Příprava migračního prostředí

Dodavatel před zahájením pilotní a plné migrace zajistí kompletní přípravu migračního prostředí, které vytvoří základ pro jednotný a kontrolovatelný průběh celé migrace. Dodavatel bude využívat toto prostředí pro provedení migrace a průběžně bude přenášet migrované kurzy do prostředí zadavatele.

Dodavatel:

- zřídí samostatné migrační prostředí na vlastních serverech, které bude technologicky oddělené od produkčních systémů zadavatele,

- zajistí odpovídající výpočetní výkon, úložiště a provozní kapacitu pro zpracování migrace,

- nastaví bezpečnostní prvky zajišťující ochranu dat během migrace,

- provede konfiguraci nástrojů a vyvine scripty pro konverzi kurzů mezi platformou Blackboard a Moodle LMS,

- zpřístupní zadavateli zabezpečené úložiště s bezpečným elektronickým přenosem například SFTP, které bude sloužit pro předávání dat k migraci.

Testovací prostředí pro migraci

Pilotní migrace i následná migrace všech kurzů bude probíhat v rámci jediné provozované instance Moodle LMS zadavatele. V této jediné instanci budou vytvořena dvě logicky oddělená prostředí, která budou vzájemně funkčně i organizačně oddělena:

- Testovací prostředí – bude zřízeno uvnitř jediné existující instance Moodle LMS formou vhodného logického oddělení. Konkrétní způsob oddělení testovacího prostředí navrhne dodavatel a před zahájením migrace jej odsouhlasí se zadavatelem. Testovací prostředí bude sloužit k:

  - importu kurzů v rámci pilotní migrace i jednotlivých migračních dávek,

  - provádění funkčního ověřování a kontroly migrovaných kurzů,

  - řešení a odstraňování zjištěných nedostatků před přenesením do produkční části.

- Produkční prostředí – je stávající prostředí provozované instance Moodle LMS, ve které probíhá výuka a provoz zadavatele. Do tohoto prostředí budou kurzy přenášeny:

  - po úspěšném otestování v testovacím prostředí a formální akceptaci příslušné migrační dávky zadavatelem,

  - do předem připravené produkční struktury kurzů, kterou zadavatel určí pro umístění migrovaných kurzů.

Zajištění přístupů do systémů ze strany zadavatele

Zadavatel poskytne dodavateli po dobu migrace odpovídající přístupová oprávnění a zajistí technické podmínky (technické prostředky pro vzdálený přístup, např. VPN) umožňující provedení všech činností definovaných touto specifikací.

Jedná se o následující přístupy:

- administrátorský přístup do systému Blackboard;

- administrátorský přístup do produkčního prostředí Moodle LMS zadavatele.

Předání zdrojových dat

Před zahájením migrace jednotlivých dávek kurzů zajistí zadavatel předání kurzů dodavateli v rozsahu a formátu potřebném pro správné provedení migrace.

Forma předání kurzů k migraci:

- bezpečným elektronickým přenosem do zabezpečeného úložiště dodavatele;

- jiným způsobem předání výslovně odsouhlaseným oběma stranami;

- zadavatel s každou dávkou předá seznam kurzů určených k migraci.

Pilotní migrace

Dodavatel provede pilotní migraci 50 kurzů z platformy Blackboard do testovacího prostředí a následně po odsouhlasení přesune kurzy do již existujících předpřipravených kurzů v produkčním prostředí. Pilotní migrace slouží jako ověřovací fáze celého projektu, jejímž účelem je potvrdit správnost zvoleného migračního postupu.

Pilotní migrace bude provedena tak, aby bylo dosaženo následujících cílů:

- Veškeré studijní materiály, včetně dokumentů, multimédií, obrázků, odkazů a vložených souborů, budou převedeny do Moodle LMS tak, aby byly plně zobrazitelné a technicky funkční.

- Dodavatel zajistí, že v rámci pilotní migrace bude pro všechny migrované kurzy dodržen jednotný standard struktury sekcí a podsekcí odpovídající členění v Blackboard, upravený pro uživatelsky přívětivé zobrazení v Moodle LMS.

- Součástí pilotní fáze je ověření logického uspořádání obsahu, správného názvosloví a úplnosti přenosu.

- V případě, že budou během pilotní migrace identifikovány chyby, neúplnosti nebo jiné nesrovnalosti, je dodavatel povinen tyto skutečnosti popsat, navrhnout řešení a upravit migrační skripty či postupy tak, aby se při následné migraci již tyto problémy nevyskytovaly.

- Po dokončení pilotní migrace dodavatel předloží zadavateli dokumentaci obsahující přehled migrovaných kurzů, popis provedených úprav, vyhodnocení funkčnosti, seznam případných zjištěných problémů a potvrzení o jejich odstranění.

Pilotní migrace slouží zadavateli k ověření metodiky, kvality provedení a očekávaného výsledného standardu migrace. Úspěšné uzavření pilotní etapy a její schválení zadavatelem je nezbytnou podmínkou pro zahájení hromadné migrace zbývajících kurzů.

Plná migrace všech kurzů

Po úspěšném ukončení a schválení pilotní migrace zadavatelem provede dodavatel plnou migraci zbývajících kurzů z platformy Blackboard do Moodle LMS. Migrace bude realizována postupně v dávkách tak, aby byl zajištěn kontrolovaný průběh projektu.

Dávkový postup migrace:

- Plná migrace bude probíhat v dávkách o maximálně 50 kurzech.

- Složení jednotlivých dávek určuje zadavatel.

Postup pro každou dávku:

- Dodavatel provede migraci určené dávky kurzů do testovacího prostředí Moodle LMS provozované zadavatelem.

- Po dokončení migrace do testovacího prostředí dodavatel předá dávku zadavateli k funkčnímu ověření.

- Pro zajištění plynulé a efektivní realizace celého projektu může dodavatel zahájit migraci následující dávky již po migraci předchozí dávky do testovacího prostředí a jejím předáním k ověření zadavatelem.

- Zadavatel provede funkční ověření dávky v testovacím prostředí. Dodavatel je povinen odstranit případné zjištěné nedostatky.

- Po úspěšném ověření proběhne formální akceptace dávky.

- Po akceptaci zadavatelem provede dodavatel přenos dané dávky do produkčního prostředí Moodle LMS a provede kontrolu funkčnosti.

Dodavatel je povinen u všech dávek dodržet standardy schválené v pilotní migraci.

Dodavatel předá ke každé dávce dokumentaci obsahující:

- seznam migrovaných kurzů,

- výsledky interního testování,

- potvrzení o připravenosti dávky k ověření zadavatelem.

Funkční testování migrace kurzů

Po provedení migrace do testovacího prostředí provede zadavatel funkční testování migrovaných kurzů. Cílem testování je ověřit, že všechny kurzy byly převedeny správně, úplně a v souladu s požadovaným standardem cílového systému Moodle LMS.

Funkční testování bude zahrnovat zejména ověření následujících oblastí:

- ověření, že uspořádání sekcí a podsekcí odpovídá původní struktuře v systému Blackboard;

- ověření, že kurzy jsou po migraci přehledné, logicky členěné a plně použitelné;

- ověření správného názvosloví sekcí, aktivit a studijních materiálů;

- ověření, že všechny dokumenty, multimediální soubory, obrázky a ostatní zdroje jsou kompletní a funkční;

- kontrola správné migrace testů, úkolů, zadání a dalších aktivit podporovaných Moodle LMS;

- ověření úplnosti přenesených dat (otázky testů, možnosti odpovědí, přiložené soubory atd.);

- ověření funkčnosti aktivit v Moodle LMS (např. možnost otevřít úkol, zobrazit test, spustit interaktivní prvky).

V rámci pilotní migrace bude funkční testování provedeno na vzorku 50 kurzů.

Výsledky pilotního testování budou sloužit jako referenční standard pro celé migrační řešení.

Pilotní testování:

- kontrola všech výše uvedených oblastí;

- identifikace případných nesrovnalostí;

- návrh úprav migračního skriptu nebo postupů;

- potvrzení připravenosti na plnou migraci.

Schválení výstupu pilotní migrace zadavatelem je podmínkou pro zahájení migrace zbývajících kurzů.

Funkční testování plné migrace:

Po dokončení plné migrace budou testovány všechny kurzy alespoň v následujícím rozsahu:

- úplnost migrace (kurz byl převeden, je dostupný a funkční);

- struktura odpovídající pilotnímu vzoru;

- funkčnost aktivit;

- dostupnost všech souborů a multimédií;

- vizuální a strukturální jednotnost.

U kurzů s vyšší komplexitou nebo s problematickými prvky identifikovanými během pilotní fáze může zadavatel určit rozšířený režim kontroly.

Dokumentace výsledků testování

Dodavatel je povinen předložit zadavateli dokumentaci obsahující:

- seznam všech migrovaných kurzů;

- výsledek funkčního testování jednotlivých kurzů;

- seznam zjištěných nesrovnalostí a návrh nápravných opatření;

- potvrzení, že všechny identifikované chyby byly odstraněny.

Zadavatel potvrdí konečné převzetí každé jednotlivé migrační dávky až po odstranění všech případných vad, které se v dané dávce vyskytnou. O převzetí každé migrační dávky bude sepsán přejímací protokol.

Odpovědnost dodavatele

Dodavatel odpovídá za to, že:

- všechny funkční prvky kurzů budou po migraci plně použitelné;

- žádná část obsahu nebude ztracena nebo nepřístupná;

- opravy chyb zjištěných při testování budou provedeny bez zbytečného odkladu;

- výsledná kvalita migrace bude odpovídat pilotní migraci.

Školení uživatelů

Zadavatel zajistí školení v rozsahu min. 3 hodin, zaměřené na tvorbu a správu kurzů v Moodle LMS, pro administrátory na seznámení s úpravami kurzů provedenými v průběhu migrace. Školení může proběhnout online nebo prezenční formou.

Harmonogram a součinnost

Po nabytí účinnosti smlouvy, které je zároveň milníkem zahájení projektu, dodavatel navrhne a zadavatel odsouhlasí detailní harmonogram migrace. Tento harmonogram bude zahrnovat jednotlivé etapy projektu, odpovědnosti smluvních stran, milníky, termíny předávání kurzů, kontrolní kroky a akceptační postupy.

Detailní harmonogram bude dodavatelem předložen a oběma stranami odsouhlasen nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení projektu.

Harmonogram bude navržen tak, aby veškeré migrační práce, včetně pilotní migrace, všech migračních dávek, jejich akceptací a přenosů do produkčního prostředí – byly realizovány nejpozději do 17. 8. 2026.

Technická specifikace prostředí Moodle LMS

Migrace kurzů musí být plně kompatibilní se stávajícím provozním prostředím LMS verze Moodle 4.5 LTS, Toto prostředí představuje finální cílové umístění migrovaných kurzů.

Dodavatel je povinen zajistit, aby všechny migrované kurzy, jejich obsah i aktivity byly v tomto prostředí plně funkční a kompatibilní.