Smlouva o dílo

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami za účelem realizace aktivit z projektu Budoucnost vzdělávání: Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Hradec Králové, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009114

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Sídlem: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III

IČ: 62690094 veřejná vysoká škola

DIČ: CZ62690094

zastoupená: prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., MBA, děkanka

(dále jen „Zadavatel“)

a

…….

se sídlem:			…….

zastoupený/jednající:		…….

IČ:			…….

DIČ:			…….

Zapsáno v OR vedeném:	…….

ID datové schránky: 			…….

bankovní spojení:			…….

číslo účtu:			…….

kontaktní osoba: 	... ...., e-mail: . ... .....

(dále jen „Dodavatel“ a společně „Smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“)

Čl. I Předmět

- Tato Smlouva je uzavírána za účelem splnění předmětu související veřejné zakázky.

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provést pro Zadavatele službu Migrace kurzů z BlackBoard do Moodle LMS (dále jen „Dílo“) a závazek Zadavatele za to uhradit Dodavateli částku dle této Smlouvy.

- Služba Migrace kurzů z BlackBoard do Moodle LMS je specifikovaná v Příloze č. 1: „Technická specifikace migrace do Moodle“, přičemž obsah Přílohy 1 je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a Příloha č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje zhotovit a předat Dílo podle této Smlouvy na své náklady a na své nebezpečí ve stanovených termínech a v dohodnuté kvalitě dle Smlouvy.

- Zadavatel se za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje Dílo převzít a zaplatit za Dílo dohodnutou cenu.

Čl. II Harmonogram plnění

- Plnění předmětu Smlouvy bude realizováno ve dvou etapách, a to: „Etapa I – Pilotní migrace“, která nebude dokončena později než 90 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, a „Etapa II – Plná migrace“, přičemž Etapa II – Plná migrace bude zahájena až po dokončení a akceptaci Etapy I – Pilotní migrace.

- Dodavatel je povinen vypracovat a předložit Zadavateli detailní harmonogram respektující obsah a pořadí etap vymezených čl. II odst. 1 Smlouvy. Harmonogram bude obsahovat termíny plnění jednotlivých prací, především termín dokončení Etapy I – Plná migrace. Dodavatel při vypracovávání harmonogramu mimo jiné zohlední případnou nutnost odstraňování vad a nedodělků dle ustanovení čl. IV Akceptační proces dle Smlouvy, a to tak, aby bylo celé Dílo řádně, včas a bezvadné předáno v termínu dle čl. III odst. 3 Smlouvy

- Harmonogram dle předchozího odstavce Dodavatel předloží Zadavateli ke schválení nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. Den předložení tohoto harmonogramu je dnem zahájení projektu.

- Zadavatel předložený harmonogram písemně odsouhlasí. Zadavatel má právo harmonogram neodsouhlasit a vrátit ho Dodavateli k přepracování, v takovém případě předloží Dodavatel do 5 pracovních dnů přepracovaný harmonogram. Nebezpečí z prodlení v důsledku přepracovávání nebo opakovaného přepracovávání harmonogramu nese Dodavatel.

- Po dohodě Smluvních stran nebo na žádost Zadavatele bude harmonogram přepracován i v průběhu plnění Díla. Pro takové přepracování pak platí termín stanovený v předchozím odstavci.

Čl. III Místo a termín plnění

- Dílo bude plněno dle Zadavatelem schváleného harmonogramu.

- Místem plnění Díla je sídlo Zadavatele.

- Celé Dílo (tj. včetně Etapy I – Pilotní migrace i Etapy II – Plná migrace) bude Zadavateli předáno nejpozději dne 17.8.2026.

- Dodavatel se zavazuje k tomuto dni před Dílo řádně, předat ho celé, dokončené, plně funkční a bez vad a nedodělků.

- Etapa II – Plná migrace bude zahájena až po dokončení a akceptaci splnění Etapy I – Pilotní migrace.

- Za nesplnění termínu stanoveném v čl. III odst. 3 Smlouvy v důsledku pozdního zahájení Etapy II kvůli vadám a nedodělkům plnění Etapy I odpovídá Dodavatel, stejně tak odpovídá Dodavatel i za nesplnění termínu stanoveném v čl. III odst. 3 Smlouvy v důsledku vad a nedodělků plnění Etapy II.

Čl. IV Akceptační proces

- Akceptační proces probíhá samostatně a v každé z obou etap zvlášť, tj. jeden akceptační proces proběhne pro plnění Etapy I a druhý pro plnění Etapy II.

- Postup akceptačního procesu:

  - Dodavatel písemně oznámí Zadavateli termín, k němuž bude připraveno k předání plnění Díla dané etapy.

  - Po předání Díla Zadavatel Dílo otestuje a do 5 pracovních dnů Dodavateli písemně oznámí zjištěné vady a nedodělky. Dodavatel do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o zjištěných vadách a nedodělcích odstraní vady a nedodělky. Zadavatel Dílo znovu otestuje. Tento postup se bude opakovat do té doby, dokud dle zjištění Zadavatele nebude Dílo prosté vad a nedodělků.

  - Nezjistí-li Zadavatel při testování vady a nedodělky, sepíše akceptační protokol, v němuž uvede zejména: prohlášení, že akceptuje plnění Díla z dané etapy, datum akceptace a podpis Zadavatele. Dnem uvedeným v akceptačním protokolu je plnění Díla dané etapy Zadavatelem akceptováno a převzato.

  - Dodavatel je povinen v průběhu akceptačního řízení poskytnout Zadavateli součinnosti, pokud o to Zadavatel požádá.

  - Zadavatel není povinen akceptovat Dílo vykazující vady a nedodělky, byť by samy o sobě nebo ve spojení nebránily užívání Díla.

  - Zadavatel je oprávněn akceptovat Dílo vykazující vady a nedodělky. V takovém případě Zadavatel sepíše seznam vad a nedodělků do akceptačního protokolu. Dodavatel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit ve lhůtě sjednané v akceptačním protokolu, a nebude-li lhůta v akceptačním protokolu sjednána, je povinen je odstranit do 5 pracovních dnů.

  - Vadami a nedodělky se míní především nesoulad Díla se specifikací v Příloze č. 1

- Etapa II nezačne dříve, než bude Zadavatelem akceptováno plnění Etapy I.

- Zjistí-li Zadavatel po akceptaci Etapy I vady nebo nedodělky v plnění Etapy I, které nezjistil v akceptačním řízení Etapy I, je oprávněn písemně namítnout tyto vady a nedodělky Dodavateli. V takovém případě se postupuje dle čl. IV odst. 2 písm. f a má se za to, že Zadavatel akceptoval Dílo vykazující vady. Dodavatel odstraní namítnuté vady a nedodělky do 5 pracovních dnů ode dne jejich písemného namítnutí Zadavatelem.

Čl. V Cena a platební podmínky

- Celková cena Díla je ………………………… Kč bez DPH. DPH bude k ceně připočteno v zákonné výši.

- Celková cena Díla je konečná a nepřekročitelná a pokrývá veškeré Dodavatelovy výdaje spojené s plněním předmětu Smlouvy včetně odměny pro Dodavatele.

- Cena bude hrazena za každou etapu zvlášť, a to v tomto poměru:

Cena za „Etapa I – Pilotní migrace“ činí 30 % z celkové ceny Díla

Cena za „Etapa II – Plná migrace“ činí 70 % z celkové ceny Díla

K ceně každé etapy bude připočten i příslušný podíl DPH.

- Platba za každou z obou etap bude provedena až po řádném dokončení dané etapy a její akceptaci Zadavatelem v akceptačním protokolu. Faktura bude Dodavatelem vystavena za každou z obou etap zvlášť.

- Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Zadavateli. Platba bude provedena bezhotovostně na účet Dodavatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

- Faktura bude Dodavatelem vystavena na základě akceptačního protokolu příslušné etapy, bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH a bude obsahovat název a číslo projektu uvedeného v hlavičce této Smlouvy. Nebude-li mít faktura tyto náležitosti a obsahovat tyto informace, může být Zadavatelem vrácena k přepracování bez zaplacení. Splatnost přepracované nebo nové faktury běží od počátku ode dne jejího doručení Zadavateli.

- Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Zadavatele.

Čl. VI Další povinnosti a prohlášení

- Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý a odborně připraven vykonat Dílo v rozsahu a kvalitě stanovené Smlouvou, dále prohlašuje, že disponuje potřebnými znalostmi, zkušenostmi, technickým vybavením a personálními kapacitami pro řádné a včasné splnění Díla. Dodavatel dále prohlašuje, že je oficiálním partnerem Moodle, což prokazuje certifikátem, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

- Obě smluvní strany se zavazují považovat získaná data a informace, o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděly na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, za informace důvěrné a zavazují se zachovat mlčenlivost o takových skutečnostech, a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými. V případě porušení povinnosti zachování důvěrnosti informací dle tohoto ustanovení Smlouvy je poškozená smluvní strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč, a to za každý takový případ porušení až do výše hodnoty této Smlouvy včetně DPH. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody. Povinnost zachování důvěrnosti informací platí kdykoliv bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.

- Dodavatel je oprávněn na základě této Smlouvy uvádět jméno Zadavatele v seznamu svých referenčních obchodních případů.

- Dodavatel je zejména povinen:

  - odborně a řádně provést plnění dle technické specifikace v příloze č. 1,

  - plnit závazky v rámci Etapy I a Etapy II podle schváleného harmonogramu,

  - provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a požadavky Zadavatele,

  - zajistit bezpečnost a důvěrnost nakládání s daty a informacemi dle čl. VI odst. 2 Smlouvy, zejména musí provést technická a organizační opatření k jejich zabezpečení,

  - použít data a informace dle čl. VI odst. 2 Smlouvy výhradně pro splnění Díla,

  - po splnění Díla dále neuchovávat data a informace dle čl. VI odst. 2, jestliže o to Zadavatel požádá.

- Zadavatel je povinen:

  - poskytovat Dodavateli nutnou součinnost (včasné předání dat, přístupů, potvrzení dávek),

  - zajistit přístup do systému BlackBoard a do provozní instance Moodle LMS dle specifikace,

  - provádět testování v rámci akceptačních procesů.

Čl. VII Odpovědnost za vady a záruka

- Dodavatel poskytuje Zadavateli záruku na Dílo v délce 24 měsíců ode dne akceptace poslední části Díla, tj. ode dne akceptace uvedeného v akceptačním protokolu Etapy II – Plná migrace.

- Záruka dle předchozího odstavce a s počátkem běhu dle předchozího odstavce platí pro plnění z obou etap Díla, tj. i pro Etapu I – Pilotní migrace.

- Dodavatel odpovídá za to, že Dílo bude po celou dobu záruky splňovat zejména specifikaci uvedenou v Příloze čl. 1, bude plně funkční a bude v souladu požadavky Zadavatele, s právními předpisy a technickými normami platnými v době akceptace Díla Zadavatelem.

- Dodavatel odpovídá za veškeré vady Díla po celou dobu běhu záruční doby a je povinen tyto vady na své náklady bezplatně odstranit.

- Dodavatel odstraní vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení Zadavatele o zjištění vady Díla.

Čl. VIII Sankce

- Bude-li Dodavatel v prodlení s:

  - dodáním harmonogramu dle. čl. II odst. 3, uhradí Zadavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení,

  - dodáním harmonogramu dle. čl. II odst. 4, uhradí Zadavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení,

  - dodáním Etapy I – Pilotní migrace dle schváleného harmonogramu, uhradí Zadavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení,

  - odstraněním vad nebo nedodělků dle čl. IV odst. 2 písm. b), uhradí Zadavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení,

  - odstraněním vad nebo nedodělků dle čl. IV odst. 2 písm. f), uhradí Zadavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení,

  - odstraněním vad dle čl. VII odst. 5, uhradí Zadavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení,

  - dodáním Díla v termínu dle čl. III odst. 3 Smlouvy, uhradí Zadavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Bude-li Zadavatel v prodlení s uhrazením ceny za jakoukoliv z etap dle čl. V odst. 3, uhradí Dodavateli 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Čl. IX Práva z duševního vlastnictví

- Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků podle této Smlouvy neporušuje v žádném ohledu práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců nebo pracovníků Dodavatele uplatní nárok proti Zadavateli z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s touto Smlouvou, Dodavatel se zavazuje poskytnout Zadavateli účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem v důsledku uplatnění nároku z práva duševního vlastnictví třetí osobou Zadavateli vzniknou, a to v plné výši.

- V případě, že bude v rámci plnění podle Smlouvy vytvořeno dílo podle autorského zákona, jehož autorem nebo spoluautorem bude Dodavatel, příp. jeho pracovník, přechází dnem akceptace Díla na Zadavatele výhradní oprávnění vykonávat majetková autorská práva k takovému dílu (dále též „licence“). Současně s oprávněním vykonávat majetková autorská práva vzniká Zadavateli oprávnění předmětné autorské dílo podle své vůle měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jiným dílem/prvky či zařazovat do díla souborného. Zadavatel je rovněž oprávněn dokončit nehotové dílo, pokud nebude dílo řádně a včas dle této Smlouvy dokončeno.

Čl. X Ukončení smlouvy

- Zadavatel je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže:

  - Dodavatel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy nebo

  - Dodavatelovo prohlášení v této Smlouvě se ukáže být nepravdivým nebo

  - Dodavatel bude v prodlení

    - s dodáním harmonogramu dle čl. II odst. 3 o více než 3 dny nebo

    - s dodáním harmonogramu dle čl. II odst. 4 o více než 3 dny nebo

    - s předáním Etapy I – Pilotní migrace oproti schválenému harmonogramu o více než 3 dny nebo

    - s odstraněním vad nebo nedodělků dle čl. IV odst. 2 písm. b) o déle než 3 dny nebo

    - s odstraněním vad nebo nedodělků dle čl. IV odst. 2 písm. f) o déle než 3 dny nebo

    - s odstraněním vad dle čl. VII odst. 4 o déle než 3 dny nebo

    - s dodáním Díla v termínu dle III odst. 3 o více než 3 dny,

  - ze zákonných důvodů.

- Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže:

  - Zadavatel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy nebo

  - Zadavatel bude v prodlení s uhrazením ceny za jakoukoliv z etap Díla o déle než 3 dny a nepřistoupí k úhradě ani po písemném upozornění nebo

  - ze zákonných důvodů.

- Ve výše jmenovaných případech v odst. 1 a 2 čl. X Smlouvy je možné odstoupit i pouze od části Smlouvy, především je možné odstoupit od části Smlouvy upravující jednu z etap Díla a ponechat v platnosti a účinnosti Smlouvu v rámci úpravy zbývající etapy Díla.

- Odstoupení nemá vliv na již vzniklé sankce a smluvní pokuty. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Do 5 pracovních dnů po odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou si Smluvní strany vzájemně vrátí vše, co si plnily. V případě odstoupení od části Smlouvy si Smluvní strany takto vrátí vše, co si plnily z té části Smlouvy, z níž bylo odstoupeno.

- Do 5 pracovních dnů po odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou Dodavatel předá Zadavateli veškeré rozpracované výstupy, a to za přiměřenou úplatu.

Čl. XI Ostatní ujednání

- Dodavatel prohlašuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele či člen statutárního orgánu Zadavatele, statutární orgán Zadavatele, člen řídicího orgánu Zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; Dodavatel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel.

- Dodavatel prohlašuje, že nefiguruje na jmenném seznamu osob v přílohách nařízení EU ani není jinak sankcionovanou osobou ve vztahu k situaci ohledně sankcí přijatých EU vůči Rusku a Bělorusku (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2014).

- Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dodavatel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky.

Čl. XII Komunikace

- Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace týkající se plnění této Smlouvy bude probíhat písemnou formou, a to prostřednictvím e-mailu nebo doporučené pošty, pokud není výslovně sjednáno jinak.

- Každá smluvní strana určí kontaktní osobu odpovědnou za komunikaci a součinnost při plnění smlouvy.

  - Kontaktní osobou Dodavatele je …………………………, email: …………………………

  - Kontaktní osobou Zadavatele je Ing. Jan Budina, Ph.D., jan.budina@uhk.cz

- Změna kontaktní osoby musí být druhé smluvní straně oznámena písemně bez zbytečného odkladu.

Čl. XIII Závěrečná ustanovení

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

- Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

- Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

- Strany tímto prohlašují, že podpisem této Smlouvy na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě nebo jejího zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran.

- Smluvní strany berou na vědomí povinnost zveřejnění této Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a výslovně souhlasí s tímto uveřejněním.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy zajistí Zadavatel.

- Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každá ze smluvních stran.

- Příloha č. 1 Technická specifikace migrace do Moodle a příloha č. 2 Certifikát oficiálního partnera Moodle pro ČR jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

V Hradci Králové, dne					V XXX, dne ………..

……………………………					……………………………

Za Zadavatele						Za Dodavatele